**作业系统管理工作记录**

编写人员：陈恺媛

**2018.6.20 ：**

经过开会讨论明确组员角色及任务，且规定任务的起止日期和时间。

项目经理：张惠婷

项目组长助理：陈恺媛

配置经理：韦东慧

**一．文档负责人员：**

项目开发计划：张惠婷

需求分析规格说明书：林彤霞、陈恺媛

概要设计说明书：黄灵专、黄胜凯

详细设计说明书：黄灵专、黄胜凯

编码清单：韦东慧、阳长松

测试清单：宁镭

**二．代码开发实现负责人员：**

前端：阳长松、韦东慧、黄灵专

后台：林彤霞、张惠婷、黄胜凯

测试：陈恺媛、宁镭

**三．时间安排：**

文档完成时间：第一阶段：6月25日（星期一）

第二阶段：6月27日（星期三）

开发时间：6月28日—7月2日

**2018.6.25：** 团队一起审核文档并提出问题。

**2018.7.5：**团队成员一起整合程序，修改优化界面，功能。